Совет народных депутатов Волчанского сельского поселения

Каменского муниципального района

Воронежской области

РЕШЕНИЕ

16 августа 2018г.                                                                           № 107

О внесении изменений и дополнений в

решение Совета народных депутатов

от 09.11.2017г. № 66 «О принятии программы

комплексного развития транспортной

инфраструктуры Волчанского сельского

поселения Каменского муниципального района

Воронежской области

на период 2017 -2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Волчанского сельского поселения, Генеральным планом Волчанского сельского поселения, Совет народных депутатов Волчанского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Внести в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Волчанского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы утвержденную решением Совета народных депутатов Волчанского сельского поселения от 09.11.2017г № 66 следующие изменения и дополнения:

1.1.Таблицу       Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения     читать в новой редакции:

Таблица Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения

| № п/п |  |  | Наименование автомобильной дороги |  |  |  | Тех. Кат. | Протяж. км. |  | В том числе по типу покрытия, км. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грунт |  |  |  |  | щебень |  | асфальт |
| Федеральные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «Каменка – «Марки» -Волчанское – Крутец» -Рыбальчино |  |  |  | IV |  | 18,4 |  |  | - |  |  | - |  | 18,4 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Волчанское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 70 лет Октября |  |  | V |  |  |  | 2,5 |  |  | 0,95 |  |  | 0,4 |  | 1,15 |  |
| 2 | ул. Центральная |  |  | V |  |  |  | 1,95 |  |  | 1,41 |  |  | 0,490 |  | 0,05 |  |
| 3 | ул. Советская |  |  | V |  |  |  | 1,5 |  |  | 0,350 |  |  | 1,15 |  |  |  |
| 4 | ул. 8-е Марта |  |  | V |  |  |  | 2,4 |  |  | 0,91 |  |  | 1,49 |  |  |  |
| 5 | ул.Полевая |  |  | V |  |  |  | 3,2 |  |  | 2,59 |  |  | 0,610 |  |  |  |
| 6 | ул. Мира |  |  | V |  |  |  | 3,6 |  |  | 2,47 |  |  | 1,130 |  |  |  |
| 7 | ул. Совхозная |  |  | V |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,560 |  |  | 0,140 |  |  |  |
| 8 | Подъезд к кладбищу |  |  | V |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подъезд к башне |  |  | V |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| х. Крутец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Железнодорожная |  |  | V |  |  |  | 3,2 |  |  | 1,225 |  |  | 1,775 |  | 0,2 |  |
| 2 | ул. Захарченко |  |  | V |  |  |  | 3,1 |  |  | 2,280 |  |  | 0,820 |  |  |  |
| 3 | ул. Пролетарская |  |  | V |  |  |  | 1,9 |  |  | 1,013 |  |  | 0,887 |  |  |  |
| 4 | ул. Механизаторов |  |  | V |  |  |  | 1,7 |  |  | 1,016 |  |  | 0,684 |  |  |  |
| 5 | ул. Мира |  |  | V |  |  |  | 1,9 |  |  | 1,258 |  |  | 0,642 |  |  |  |
| 6 | Пер. Советский |  |  | V |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подъезд к кладбищу |  |  | V |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 8 | Подъезд к башне |  |  | V |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| х.Рыбальчино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Мира |  |  |  | V |  |  |  | 6,7 |  | 4,385 |  |  | 2,115 |  | 0,2 |  |
| 4 | Подъезд к кладбищу |  |  | V |  |  |  | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подъезд к башне |  |  | V |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 38,4 |  |  | 24,467 |  |  | 12,333 |  | 1,6 |  |

1.2.Таблицу  пункта 5 изложить в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ

Программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Волчанского сельского поселения

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная с. Волчанское (490м.) щебневым покрытием | 2016г. | 427226,07 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги ул. Совхозная с. Волчанское (140м.) щебневым покрытием | 2016г. | 122064,53 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги ул. Механизаторов х. Крутец (600м.) щебневым покрытием | 2016г. | 523134,04 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги ул. Механизаторов х. Крутец (84м.) щебневым покрытием | 2016г. | 99817 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги ул. Пролетарская х. Крутец (84м.) щебневым покрытием | 2016г. | 99817 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги ул. 70 лет Октября с.Волчанское (400м.) щебневым покрытием | 2016г. | 379019,52 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги ул. Советская с.Волчанское (500м.) щебневым покрытием | 2016г. | 473774,40 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая с.Волчанское (300м.) щебневым покрытием | 2016г. | 284264,64 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги ул. Железнодорожная х. Крутец (650м.) щебневым покрытием | 2016г. | 615906,72 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги ул. Железнодорожная х. Крутец (1,125м.) щебневым покрытием | 2017г. | 294253 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги ул. Мира с. Волчанское (1,130м.) щебневым покрытием | 2017г. | 1330025 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги ул. 8 Марта с. Волчанское (1,38м.) щебневым покрытием | 2017г. | 596303,50 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги ул. Мира х. Рыбальчино (2,115м.) щебневым покрытием | 2017г. | 553196 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги ул. Пролетарская х. Крутец (803м.) щебневым покрытием | 2018г. | 135322 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги ул. Мира х. Крутец (642м.) щебневым покрытием | 2018г. | 108190 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги ул. Захарченко х. Крутец (375 м.) щебневым покрытием | 2018г. | 63195 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги ул. 8 Марта с. Волчанское (110 м.) щебневым покрытием | 2018г. | 111150 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая с. Волчанское (310 м.) щебневым покрытием | 2018г. | 313241 | Администрация Волчанского сельского поселения |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги ул. Советская с. Волчанское (650 м.) щебневым покрытием | 2018г. | 656797 | Администрация Волчанского сельского поселения |

  - В пункт 7 внести изменения:

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Целевые показатели и индикаторы Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Последующие годы |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5,75 | 2,89 | 3,29 | 0,95 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 18,6 |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 5,75 | 2,89 | 3,29 | 0,95 |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 63,5 | 63,5 | 75,5 | 92,7 |

2. Решение вступает в силу со дня опубликования на официальном сайте Волчанского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Волчанского сельского поселения.

Заместитель председателя Совета народных

депутатов Волчанского сельского поселения                                        Н.Е. Бурляева